SMLOUVA O DÍLO

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidenční číslo:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo:			Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem

Jednající:		Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.

IČ:			44555601

DIČ:			CZ44555601

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Firma:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

uzavírají spolu smlouvu o zhotovení projektové dokumentace

I.

# Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je „Zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení včetně položkového rozpočtu pro stavební povolení přestavby a rekonstrukce objektů KBI v areálu PřF,  Za Válcovnou UJEP, Ústí nad Labem“ (dále jen dílo).

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace přestavby a rekonstrukce objektů KBI, aby mohl být podán projekt v rámci OP VaVpI, „Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem“, prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, oblast podpory 4.1 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, číslo výzvy 2.4 – Modernizace stávající infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem (datum vyhlášení výzvy dne 1.7.2011), aby mohl být podán příslušný projekt do konce ledna 2012. Vyřízení stavebního povolení nejpozději do 30.4.2012..

Specifikace činností:

Stávající budovy katedry biologie v objektu Za Válcovnou jsou umístěny mezi skleníky a spojeny propojovací chodbou. Na spodní budovu navazuje starý skleník, který bude rekonstruován a částečně využit na laboratorní účely, předpokládá se nástavba s výukovými prostorami. Zároveň dojde k rekonstrukci infrastruktury obou budov (elektro, topení apod.) a vyřešení pohybu osob se zdravotním postižením

II.

# Termín a místo plnění

Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu pro výběr dodavatele bude zpracována nejpozději do 6. 1. 2012, stavební povolení bude podáno na stavební odbor nejpozději do 18.1.2012, vyřízení stavebního povolení nejpozději do 30. 4. 2012.

Místem plnění je Ústí nad Labem.

Dodávka bude splněna předáním díla v místě plnění a vyřízením stavební povolení.

# III.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel nese odpovědnost za to, že dílo je dodáno v požadovaném množství, jakosti, provedení, v dohodnutých lhůtách a cenách.

IV.

# Cena a platební podmínky

Dohodnutá cena za předmět smlouvy činí celkem:

Cena celkem bez DPH					Kč

(slovy: 							korun českých)

Cena celkem vč. DPH					Kč

(slovy: 							korun českých)

Cena za sjednaný předmět smlouvy je cenou smluvní, která je nejvýše přípustnou a závaznou, zahrnuje veškeré náklady nutné nebo zhotovitelem vynaložené pro řádné splnění předmětu smlouvy.

## Peněžité závazky vyplývající z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany na základě obdržené faktury, není-li dále stanoveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že peněžitý závazek je splněn dnem odepsání předmětné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany. Termín splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.

Celková smluvní cena se bude skládat ze dvou faktur, přičemž první faktura bude vystavena po odevzdání projektové dokumentace včetně rozpočtu a může dosáhnout max. 90 % celkové částky. Druhá faktura bude vyhotovena po vyřízení stavebního povolení ve výši doplatku vzniklého rozdílem mezi celkovou výše uvedenou dohodnutou cenou a již vystavenou fakturou po předání projektové dokumentace.

V.

# Smluvní sankce

Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

- Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý započatý den překročení sjednaného termínu plnění smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla bez DPH.

- Objednatel uhradí úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné fakturované částky za každý den prodlení.

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na úroky z prodlení ani na dodatečné splnění smlouvy.

VI.

Odstoupení do smlouvy

## Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s dodáním díla déle než 10 dní a nezjedná nápravu ani do patnácti dnů od doručení písemného oznámení objednatele o takovém prodlení.

## Zhotovitel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s placením faktury zhotovitele déle než 30 dní a nezjedná nápravu ani do patnácti dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení.

Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Byla-li zhotoviteli před odstoupením od smlouvy poskytnuta záloha, příp. celá cena díla, je povinen ji vrátit objednateli, a to do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy.

Strany souhlasí s tím, že žádná z nich neponese zodpovědnost za jakýkoli výpadek zařízení způsobený vyšší mocí. Vyšší mocí se rozumí každá událost, která vznikne mimo možnosti vlivu kterékoli ze smluvních stran, která je nepředvídatelná, nebo pokud je předvídatelná, je nevyhnutelná, a která zabraňuje zainteresovaným stranám plnit částečně nebo zcela závazky zde uvedené.

VII.

# Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci stran.

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.

Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:							Zhotovitel:

V Ústí nad Labem dne: 					V Ústí nad Labem dne: