Zápis z mimořádného jednání kolegia děkana PřF UJEP dne 28. 1. 2011.

Přítomni:  doc. Pavlík, ing. Kuba, dr. Švec, dr. Malý, dr. Raška ( za katedru geografie),

ing. Lauterbach

Omluveni: prof. Čapková, dr. Hejnová, doc. Mashkov, doc. Eisenmann, prof. Nezbeda

Jediným bodem jednání kolegia děkana byla stavba budovy PřF UJEP v Kampusu.

Děkan seznámil vedoucí kateder se situací související s připravovaným financováním stavby nové budovy PřF UJEP v Kampusu a se vzneseným požadavkem vedení UJEP ohledně způsobu realizace stavby, tj. zda fakulta chce jít cestou demolice a nové stavby nebo cestou rekonstrukce stávající budovy. Nepřítomní vedoucí kateder nebo proděkani sdělili děkanovi své stanovisko před tímto jednáním telefonicky nebo e-mailem.

Kolegium se výraznou většinou rozhodlo pro následující závěr:

- Za předpokladu, že ze strany MŠMT bude do plánu investic  ISPROFIN pro UJEP na

výstavbu objektu budovy PřF navržena částka 500 mil. Kč (rozložena do více let), vedení PřF preferuje variantu demolice stávající budovy A a následnou stavbu nové budovy.

- V případě, že by ze strany MŠMT měla být do plánu investic  ISPROFIN pro UJEP na

výstavbu objektu budovy PřF navržena částka nižší než 400 mil. Kč, vedení PřF navrhuje zvážit znovu obě varianty a v takovém případě se vedeni PřF kloní k variantě rekonstrukce.

V případě první varianty (demolice staré budovy a výstavba nové) předpokládáme v roce 2011 náklady ve výši cca 60 mil. Kč (demoliční výměr, demolice a zahájení prací na projektu nové budovy).

Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.

Děkan PřF UJEP